
[image: image1]

VIII.- METAS Y OBJETIVOS 
	O B J E T I V O S

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	El objetivo de la Promotora Inmobiliaria del Municipio de Guaymas es promover la regularización de terrenos, construcción, urbanización, enajenación y ejecución de obras, a través de contratistas, que se requieran en el Municipio, así como adquirir terrenos para la construcción de vivienda y otorgar financiamiento a personas de bajos ingresos, con el propósito de dar solución a la demanda de suelo y vivienda, así como dar a conocer y promover los programas de vivienda social que esta Paramunicipal maneja y atender las solicitudes de la ciudadanía, así como coordinar la asignación y entrega de propiedades a los beneficiarios, con el fin de satisfacer las necesidades de vivienda y terrenos a familias de escasos recursos.
	 

	 
	
	 

	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	M    E    T    A    S

	Número
	Descripción
	Unidad de Medida
	Programado Anual
	Enero - Junio

	
	
	
	
	Programado
	Realizado
	Variación

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Conformar cincuenta expedientes, para ocupar un Pie de Casa en la Unidad Deportiva, en el Municipio de Guaymas 2007
	Documentos
	50
	50
	167
	117

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 2
	 Construcción de 50 Pies de Casa en Colonia Sahuaripa de este Municipio de Guaymas 2009
	 Pies de Casa
	50 
	50
	64 
	14

 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3 
	 Construcción de 66 Pies de Casa en la Colonia Sahuaripa 2011
	Pies de Casa
	 65
	66
	66
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Enero – Junio 2018
	
	
	
	
	

	 4
	
	Regularización
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	
	
	 

	 
	 Terrenos Particulares
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 Colonia “La Popular”
	 
	50

50

 
	
	15 
	 35

	
	 Colonia “18 de Noviembre”
	
	
	
	20
	30

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


[image: image1][image: image2.jpg]


